IT 106 _ SS05

Bài 1: mô phỏng cuộc họp sprint review

- B1:

- PO trình bày mục tiêu sprint

- Liệt kê task đã hoàn thành

- B2: Các thành viên trong team dev sẽ demo tính năng

- B3: Khách hàng đưa ra ý kiến góp ý, nhận xét

- Tốt: ko có ý kiến

- Chưa tốt cần cải tiến:

- Các thành viên đưa ra vấn đề trong đó

- PO điều chỉnh lại product backlog (danh sách user story)

- B4: đóng cuộc họp

Product Owner: Chào mọi người, mục tiêu của Sprint này là hoàn thiện chức năng đăng nhập cho ứng dụng LMS.

- Các task đã hoàn thành:

- UI trang đăng nhập

- Hoàn thiện API tương ứng

- Đảm bảo bảo mật thông tin người dùng

Dev: Sau đây tôi xin demo tính năng đăng nhập.

Stakeholder: Tôi thấy chức năng đúng với yêu cầu đã đưa ra và không có ý kiến gì thêm.

Bài 2: nhận phản hồi sprint review

Với vai trò là một người dùng của hệ thống quản lý công việc, tôi muốn có khả năng lọc thống kê hoạt động của người dùng theo ngày cụ thể hoặc trong khoảng thời gian 24 giờ gần nhất, để có thể kiểm tra chính xác hơn về hoạt động của người dùng trong các ngày hoặc khung thời gian cụ thể, từ đó nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và ra quyết định chính xác hơn.

## Acceptance Criteria

- AC1: Khi người dùng chọn bộ lọc theo ngày, hệ thống phải hiển thị thống kê hoạt động của người dùng trong ngày đó chính xác.

- AC2: Hệ thống phải cung cấp tùy chọn xem thống kê trong 24 giờ gần nhất kể từ thời điểm hiện tại.

- AC3: Bộ lọc theo ngày phải dễ dàng thao tác, có thể chọn ngày qua lịch hoặc nhập thủ công ngày mong muốn.

- AC4: Khi bộ lọc được áp dụng, các biểu đồ và báo cáo phải cập nhật đúng theo khung thời gian đã chọn.

Bài 3: rà soát sprint: Ứng dụng Quản lý Công việc

### Timeline Sprint (14 ngày)

- Ngày 1: Khởi động dự án, xác định yêu cầu và phân chia nhiệm vụ

- Ngày 2-3: Thiết kế giao diện người dùng và kiến trúc hệ thống

- Ngày 4-6: Phát triển các chức năng chính: tạo, chỉnh sửa, xóa công việc

- Ngày 7: Kiểm thử ban đầu và sửa lỗi

- Ngày 8-9: Phát triển tính năng nhắc nhở và thông báo

- Ngày 10: Tích hợp các chức năng và kiểm thử tích hợp

- Ngày 11-12: Sửa lỗi, tối ưu hóa hiệu suất

- Ngày 13: Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn và demo

- Ngày 14: Trình bày kết quả, tổng kết và phản hồi

### 5 Sự kiện quan trọng trong Sprint

| Ngày | Sự kiện | Mô tả | Ảnh hưởng | Bài học |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 3 | Hoàn thành thiết kế giao diện | Giao diện người dùng được thiết kế hoàn chỉnh, sẵn sàng cho phát triển | Ảnh hưởng tích cực, giúp tiến độ phát triển đúng kế hoạch | Thiết kế rõ ràng giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển |
| Ngày 6 | Phát hiện bug trong chức năng tạo công việc | Bug gây lỗi khi người dùng nhập dữ liệu đặc biệt | Ảnh hưởng tiêu cực, làm chậm tiến độ | Kiểm thử kỹ lưỡng hơn để phát hiện lỗi sớm hơn |
| Ngày 8 | Phát triển tính năng nhắc nhở | Chức năng hoạt động đúng, gửi thông báo đúng thời gian | Ảnh hưởng tích cực, nâng cao trải nghiệm người dùng | Phân chia rõ ràng các phần của dự án giúp dễ quản lý |
| Ngày 10 | Kiểm thử tích hợp | Phát hiện xung đột giữa các chức năng mới và cũ | Ảnh hưởng tiêu cực, cần sửa lỗi gấp | Kiểm thử toàn diện giúp phát hiện vấn đề sớm hơn |
| Ngày 13 | Chuẩn bị demo và tài liệu hướng dẫn | Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, demo rõ ràng | Ảnh hưởng tích cực, tạo ấn tượng tốt với khách hàng | Chuẩn bị kỹ lưỡng giúp tự tin trình bày kết quả |

Bài 4: chọn kỹ thuật phù hợp

Kỹ thuật Mad – Sad – Glad phù hợp nhất với team hiện tại vì giúp mọi người bộc lộ cảm xúc một cách an toàn, giảm căng thẳng và tạo không khí cởi mở. Nó cho phép team nhìn rõ vấn đề nội tại gây stress và bug cuối Sprint. Các kỹ thuật như Start – Stop – Continue hay 4Ls thiên về hành động và cải tiến quy trình nên phù hợp khi team đã ổn định hơn. Sailboat và Timeline lại thích hợp cho đánh giá dài hạn, không phù hợp với tình trạng căng thẳng cần giải tỏa cảm xúc của team lúc này.

Bài 5: thiết kế sprint review: đăng nhập hệ thống

### (A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

Mục tiêu của buổi Sprint Review là xác nhận rằng tính năng đăng nhập hoạt động đúng như yêu cầu ban đầu, thu thập phản hồi từ người dùng thử nghiệm để đánh giá trải nghiệm người dùng, đồng thời xác định các điểm cần cải tiến hoặc tối ưu hóa trong các phiên làm việc tiếp theo. Ngoài ra, buổi họp còn nhằm đảm bảo rằng các tiêu chuẩn bảo mật đã được thực hiện đúng, và các lỗi phát sinh trong quá trình thử nghiệm đã được xử lý phù hợp.

### (B) Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner: Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ xem xét tính năng đăng nhập của hệ thống. Mục tiêu của Sprint này là xây dựng một chức năng đăng nhập an toàn, dễ sử dụng, giúp người dùng truy cập hệ thống một cách thuận tiện và bảo mật. Chúng ta chọn tính năng này vì nó là bước đầu tiên để đảm bảo người dùng có thể tiếp cận các dịch vụ của hệ thống một cách dễ dàng và an toàn.

Scrum Master: Xin chào mọi người, tôi muốn nhắc lại quy tắc của cuộc họp hôm nay là chúng ta sẽ demo tính năng đăng nhập, sau đó thảo luận về các phản hồi và đề xuất cải tiến. Thời lượng của cuộc họp dự kiến khoảng 30 phút, vì vậy chúng ta cần tập trung và giữ cho các phần trình bày ngắn gọn, rõ ràng.

Dev Lead: Chào mọi người, trong phần demo hôm nay, tôi sẽ trình bày cách người dùng có thể nhập thông tin đăng nhập, hệ thống xác thực dữ liệu, và phản hồi khi đăng nhập thành công hoặc thất bại. Tôi cũng sẽ đề cập đến các tình huống lỗi như nhập sai mật khẩu hoặc tài khoản không tồn tại để mọi người dễ hình dung về luồng xử lý của hệ thống.

### (C) Dev sẽ demo tính năng như thế nào

Đầu tiên, tôi sẽ mở giao diện trang đăng nhập trên trình duyệt, hiển thị mẫu dữ liệu gồm tên người dùng và mật khẩu. Tiếp theo, tôi sẽ nhập dữ liệu hợp lệ để chứng minh quá trình đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang chính của người dùng. Sau đó, tôi sẽ thử nhập sai mật khẩu hoặc tên người dùng không tồn tại để thể hiện các tình huống lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi phù hợp. Trong quá trình demo, tôi sẽ nhấn mạnh các bước chính như xác thực dữ liệu, xử lý lỗi, và phản hồi người dùng. Kết quả mong đợi là người dùng thấy rõ thông báo thành công hoặc lỗi rõ ràng, giúp các stakeholder đánh giá tính năng hoạt động đúng và hiệu quả.

Bài 6: tổ chức sprint retrospective

## Retrospective Sprint 1.0: Phân tích và Cải tiến

### A. Tên Retrospective và Kỹ thuật sử dụng

Tên Retrospective: "Chia sẻ và Cải tiến - Sprint 1.0"

Kỹ thuật sử dụng: Start-Stop-Continue

### B. Agenda chi tiết từng giai đoạn

- Giới thiệu và mục tiêu (10 phút): Giới thiệu mục đích của buổi họp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phản hồi để cải tiến quy trình làm việc.

- Thu thập ý kiến (20 phút): Các thành viên chia sẻ những điều nên bắt đầu làm, dừng làm, hoặc tiếp tục làm dựa trên các vấn đề đã nêu.

- Phân tích vấn đề (20 phút): Thảo luận về các vấn đề chính như việc muộn Daily Scrum, spillover task, bug muộn, và ít ý kiến cải tiến. Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề này.

- Đề xuất giải pháp (20 phút): Các thành viên đề xuất các hành động cụ thể để khắc phục các vấn đề, như điều chỉnh thời gian họp, cải thiện quy trình kiểm tra bug, thúc đẩy ý kiến đóng góp.

- Xác định Action Items (15 phút): Đặt ra các nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phân công trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

- Kết luận và cam kết (5 phút): Tóm tắt các điểm chính, cam kết thực hiện các hành động đã đề ra.

### C. 5 Action Items cụ thể sau buổi Retro

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Thiết lập thời gian cố định cho Daily Scrum, đảm bảo đúng giờ - Khi nào: Trước ngày bắt đầu Sprint tiếp theo

- Đo lường thế nào: Thời gian bắt đầu Daily Scrum không muộn quá 5 phút so với lịch trình

- Ai: Product Owner

- Làm gì: Thúc đẩy việc báo cáo bug sớm hơn, thiết lập quy trình phản hồi bug nhanh chóng

- Khi nào: Trong vòng 1 tuần tới - Đo lường thế nào: Số lượng bug báo muộn giảm ít nhất 50% trong Sprint tiếp theo

- Ai: Các thành viên nhóm

- Làm gì: Đóng góp ý kiến cải tiến trong các cuộc họp, chủ động đề xuất giải pháp - Khi nào: Trong các cuộc họp hàng ngày và Retro tiếp theo

- Đo lường thế nào: Số lượng ý kiến đóng góp tăng ít nhất 30% trong các cuộc họp

- Ai: Scrum Master

- Làm gì: Khuyến khích và tạo môi trường vui vẻ, mở để các thành viên thoải mái chia sẻ ý kiến - Khi nào: Ngay trong các cuộc họp tiếp theo

- Đo lường thế nào: Đánh giá qua phản hồi của nhóm về mức độ thoải mái và tích cực trong các cuộc họp

- Ai: Toàn bộ nhóm

- Làm gì: Thực hiện các hành động đã đề ra, theo dõi tiến độ và hiệu quả - Khi nào: Trong vòng 2 tuần sau Retro

- Đo lường thế nào: Đánh giá qua các chỉ số cải tiến như thời gian họp, số lượng spillover, và phản hồi của nhóm

Bài 7

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 30–40 phút | Team khá ổn định, cần cải thiện thói quen và quy trình | Đơn giản, trực tiếp, dễ tạo hành động cải thiện | Ít khai thác cảm xúc, không phù hợp khi team đang căng thẳng | 4 |
| Sailboat | 45–60 phút | Team muốn đánh giá tổng thể, phân tích rủi ro, xem lực cản & lực đẩy | Trực quan, dễ nhìn ra rủi ro, động lực | Mất thời gian, không tập trung vào cảm xúc | 3 |
| Mad Sad Glad | 30–45 phút | Team căng thẳng, ít giao tiếp, cần giải tỏa và chia sẻ thật | Khơi mở cảm xúc, chữa lành team, dễ tìm root-cause | Không tập trung vào kế hoạch hành động | 5 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 45-50 phút | Team muốn nhìn lại trải nghiệm và năng lực trong Sprint | Cân bằng giữa cảm xúc và cải tiến quy trình | Tốn thời gian phân tích, cần dẫn dắt tốt | 3 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 30–40 phút | Team cần cải tiến workflow và tối ưu cách làm việc | Tạo hành động cụ thể, dễ áp dụng ngay Sprint sau | Ít đào sâu cảm xúc, không phù hợp khi team đang “âm” | 4 |