IT106 SS04

VD Kanban broad

| User story | Todo | Program | Pending | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu của khách hàng | Danh sách task chuẩn bị làm | Những task đang làm | Task đang gặp vấn đề chưa giải quyết xong | Danh sách task đã hoàn thành |

Bài 1: phát triển ứng dụng di động

Tổ chức một cuộc họp daily scrum

Lên kịch bản:

Thời gian bắt đầu: 8h00

Thời gian kết thúc: 8h15

Các thành viên tham gia:

| Team | Thành viên trong team |
| --- | --- |
| Dev | A, b, c |
| Test | D, e, f |
| Ui | G, h, i |

Các team chia sẻ tầm 5p

Nội dung các thành viên trong team chia sẻ:

- Hôm qua đã làm những gì?

- Hôm nay phải làm những gì?

- Xem có gặp trở ngại cần giúp đỡ gì không?

Vd: 1 thành viên trong team phát biểu:

Nguyễn Văn A_Team dev

- Hôm qua đã làm các task: giao diện ds sp, phân trang ds sp

- Hôm nay phải làm: tính năng lọc sp theo giá

- Gặp trở ngại: chưa active vào button chi tiết các trang

- Giải quyết:

- Nếu chưa đủ tgian thì thêm cho e 30p- 1h nghiên cứu

- Nếu tìm hiểu mà vẫn chưa đc thì tìm senior Trần Văn B hỗ trợ

Bài 2: sd burndown chart để theo dõi tiến độ công việc

Nhận xét:

Ngày thứ 2 số lượng task yêu cầu bé hơn số lượng task thực tế thể hiện nhóm đang bị chậm tiến độ, có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn

Những ngày còn lại team đã điều chỉnh lại nhịp độ và tiến độ công việc

### Hành động cần làm trong vai trò Scrum Master

- Hỏi kỹ trong Daily Scrum:

  - Cụ thể chuyện gì làm chậm tiến độ?

  - Ai đang bị blocked?

  - Phần việc nào “kẹt” lâu nhất?

- Giảm trở ngại ngay trong ngày:

  - Làm việc với backend, designer hoặc PO để gỡ block.

  - Dành buổi refinement ngắn để chia nhỏ lại các User Story khó.

- Điều chỉnh kế hoạch Sprint (nếu cần):

  - Đàm phán với Product Owner về việc đưa bớt User Story ra khỏi Sprint nếu nguy cơ quá cao.

- Tăng cường pair programming hoặc hỗ trợ chéo

  - Một Dev rảnh có thể hỗ trợ Dev đang bị chậm (cross-function).

- Kiểm tra lại Definition of Done

  - Có thể nhóm đang mất thời gian vì tiêu chí hoàn thành quá rộng hoặc không rõ ràng.

Bài 3: phát triển ứng dụng mới

Tổ chức một cuộc họp daily scrum

Lên kịch bản:

Thời gian bắt đầu: 8h00

Thời gian kết thúc: 8h15

Các thành viên tham gia

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | M, H |
| UI | L |
| Tester | D |

Nội dung:

Dev M:

- Hôm qua: Hoàn thành chức năng đăng ký người dùng + unit test.

- Hôm nay: Tích hợp đăng ký với API của backend.

- Trở ngại: API trả về lỗi 400 chưa rõ nguyên nhân.

- Lập tức sau họp, Dev1 + Backend họp nhanh 10 phút kiểm tra log.

Dev H:

- Hôm qua: Thiết kế xong UI màn hình “Danh sách bạn bè”.

- Hôm nay: Chuyển UI sang code React Native.

- Trở ngại: Thiếu icon và màu chuẩn từ designer.

- Designer cung cấp trong sáng nay.

UI L:

- Hôm qua: Làm xong bộ icon và style guide 70%.

- Hôm nay: Hoàn thiện màu chuẩn + icon còn thiếu.

- Trở ngại: không có

Tester D:

- Hôm qua: Viết test case cho đăng nhập + đăng ký.

- Hôm nay: Bắt đầu test tính năng đăng nhập.

- Trở ngại: Thiếu dữ liệu mẫu từ backend.

- Backend bổ sung dữ liệu sau khi xử lý issue API.

Bài 4: tạo và sd burndown chart

Tổng hoàn thành sau 5 ngày: 40 đ

Còn lại: 80 đ

- Đường thực tế giảm vẫn đều nhưng vẫn chập hơn đường ước lượng trc đó. Chậm nhẹ nhưng vẫn trong ngưỡng kiểm soát

Nếu ngày 6 xuất hiện vấn đề (vd backend nghỉ ốm 1 ngày)  nhóm chỉ hoàn thành đc 2 SP trong 1 ngày

Còn lại 78đ mà theo ước lượng trước đó ngày 6 còn 60 đ  chậm 18 đ

Cách giải quyết:

- Sắp xếp lại ưu tiên backlog trong sprint

- Tập chung vào các task must-have

- Dev hỗ trợ chéo, nhờ người nhóm front-end giúp phần back-end đã nghỉ hoặc dev trong team khác giúp

Vai trò scrum master

- Theo dõi brundown

- Điều phối để gỡ vấn đề

- Đảm bảo nhóm tập trung vào sprint

- Báo cáo cho product owner tiến độ công việc

Bài 5: kanban broad cho ứng dụng quản lý công việc

| To do | In progress (tối đa 3 task) | done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện trang Dashboard | Thiết kế giao diện trang Dashboard |  |
| Phát triển API quản lý nhiệm vụ | Phát triển API quản lý nhiệm vụ |  |
| Kiểm tra bảo mật (Security Testing) |  |  |
| Tối ưu cơ sở dữ liệu |  |  |
| Tích hợp tính năng thanh toán |  |  |
| Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |  |  |

Cần giới hạn WIP vì:

- Buộc nhóm tập trung hoàn thành hơn là bắt đầu

- Dễ nhận biết bottle neck

- Tăng tốc dộ flow của công việc

- Giúp scrum master sớm phát hiện vấn đề

Mô phỏng bị quá tải:

Cột In Progress có tới 6 nhiệm vụ, vượt xa giới hạn WIP (3):

- Thiết kế Dashboard

- Phát triển API nhiệm vụ

- Kiểm tra bảo mật

- Tối ưu DB

- Viết tài liệu

- Tích hợp thanh toán

- Gây chậm tiến độ, không ai thật sự hoàn thành công việc, tester bị treo vì không có task hoàn thiện, sản phẩm không thể increment cuối Sprint

Cách scrum mastrt điều chỉnh kanban board

- Tạm dừng nhận task mới

- Họp nhóm để xác định nguyên nhân

- Ưu tiên hoàn thành các task trong in progress

- Tối ưu quy trình làm việc

- Theo dõi kanban board mỗi ngày

Vai trò scrum master

- Giám sát WIP

- Loại bỏ trở ngại

- Hướng dẫn nhóm sử dụng kanban đúng mục đích

- Tối ưu flow làm việc

- Tạo văn hóa minh bạch

Bài 6: tổ chức cuộc họp daily scrum

Tổ chức một cuộc họp daily scrum

Lên kịch bản:

Thời gian bắt đầu: 8h00

Thời gian kết thúc: 8h15

Các team chia sẻ tầm 5p

Nội dung các thành viên trong team chia sẻ:

- Hôm qua đã làm những gì?

- Hôm nay phải làm những gì?

- Xem có gặp trở ngại cần giúp đỡ gì không?

Yếu tổ để daily scrum hiệu quả:

- Đúng thời gian và ngắn gọn.

- Không thảo luận sâu về kỹ thuật trong cuộc họp.

- Tập trung vào mục tiêu Sprint, không phải báo cáo cá nhân.

- Scrum Master loại bỏ cản trở sau cuộc họp.

- Cả nhóm theo dõi Sprint Backlog và cập nhật hằng ngày.

Đường lý tưởng: giảm đều từ 50 → 0.

Đường thực tế:

Từ ngày 1 đến 5: tiến độ đúng hướng, giảm đều.

Ngày 6: giảm chậm  nhóm gặp vấn đề.

Ngày 7–10: tăng tốc  recover, bắt kịp mục tiêu.

- Sprint đạt mục tiêu, nhưng nhóm cần cải thiện phân bổ tài nguyên để tránh chậm ở giữa Sprint.

Kanban broad

| To do | In progress | Code review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Logic API | UI dashboard | Validate input | Setup database |
| Search task | notification | Filter task |  |
| Delete task |  |  |  |
| Report export |  |  |  |
| Profile update |  |  |  |

## Cách sử dụng Kanban Board để quản lý Sprint

- Nhìn vào board là thấy ngay:

  - Công việc đang làm

  - Ai đang làm

  - Công việc bị kẹt

- Giúp nhóm không bị “work in progress” quá nhiều.

- Scrum Master dựa vào board để nhận diện:

  - Tắc nghẽn

  - Thành viên bị quá tải

  - Task chờ review quá lâu

Vai trò scrum master

- Đảm bảo daily scrum hiệu quả

- Giải quyết xung đột và vấn đề trong sprint

3 kỹ năng của scrum master:

- Kỹ năng điều phối cuộc họp

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng linh hoạt xử lý tình huống

Bài 7,8: trang đăng ký người dùng

| To do | In progress | done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký (3đ) |  |  |
| Kết nối API đăng ký (3đ) |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký (3đ) |  |  |

- 9 SP

Tổ chức một cuộc họp daily scrum

Lên kịch bản:

Thời gian bắt đầu: 8h00

Thời gian kết thúc: 8h15

| Chức vụ | Tên |
| --- | --- |
| DEV | A, B |
| Tester | C |

DEV_ A:

- Hôm qua: tôi đã chuẩn bị tài liệu UI, tham khảo mẫu form

- Hôm nay: tôi sẽ bắt đầu thiết kế giao diện form đăng ký

- Trở ngại: chưa có logo chuẩn từ bên thiết kế

DEV_ B:

- Hôm qua: kiểm tra tài liệu API từ backend

- Hôm nay: triển khai kết nối API

- Trở ngại: API đăng ký chưa bật môi trường test

Tester_ C

- Hôm qua: chuẩn bị test case, checklist kiểm thử

- Hôm nay: kiểm thử sau khi dev hoàn thành

- Trở ngại: chưa có build hoàn chỉnh để test

Phần giao diện vẫn bị thiếu vài logo do bên thiết kế cần sửa lại  hoàn thành 2 SP

Phần kết nối API đã hoàn thành và đc tester check  hoàn thành 3 SP

Đã kiểm thử hết chức năng  hoàn thnahf 3 SP

Vai trò scrum master:

- Giữ Daily Scrum đúng 15 phút, không lan man.

- Gỡ bỏ trở ngại ngay (API chưa bật, thiếu logo, trao đổi với bên thiết kế).

- Theo dõi Kanban Board → bảo đảm không quá tải cột In Progress.

- Cập nhật Burndown Chart và báo cho nhóm biết tiến độ đang “on track”.

- Nhắc nhở nhóm tập trung vào mục tiêu Sprint 1 ngày.

Tổng kết:

- Hôm nay nhóm làm việc khá hiệu quả, task chưa hoàn thành hết nhưng khả năng hoàn thành đúng tiến độ rất cao.

- Khó khăn về API đã được xử lý nhanh, vấn đề logo cần scrum master trao đổi thêm với bên thiết kế để có thể cung cấp muộn nhất là ngày hôm sau.

- Các thành viên phối hợp tốt, chuyển task đúng cột của Kanban Board.
Scrum Master duy trì luồng công việc, theo dõi Burndown Chart, đảm bảo kịp tiến độ dự án.